Plan działania Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Białołęka m.st. Warszawy na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na **rok 2022**

Warszawa, dnia 15 listopada 2021 r.

## **Harmonogram realizacji działań na rzecz poprawy dostępności w DBFO – Białołęka m.st. Warszawy**

| **Element planu** | **Czas realizacji** | **Niezbędne działania/kroki/punkty kontroli postępu prac** | **Osoba/komórka organizacyjna odpowiedzialna** | **Szacunkowy koszt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dostępność architektoniczna** |  |  |  |  |
| Poprawa dostępności toalet | do 30 listopada 2022 roku | 1. Wykonanie projektu montażu uchwytów w toalecie na piętrze +1 2. Konsultacje z pracownikiem poruszającym się na wózku 3. Zakup i montaż uchwytów | Samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych | Zakup uchwytów – 800,00 PLN  Montaż uchwytów – 700,00 PLN  Razem 1.500,00 PLN |
| Dostosowanie dróg ewakuacyjnych i procedur do osób z ograniczoną możliwością poruszania się | do 31 grudnia 2022 roku | 1. Weryfikacja czy instrukcja ewakuacyjna dla obiektu zawiera procedury ewakuacji osób poruszających się na wózkach 2. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ewakuację osób niepełnosprawnych 3. Zgłoszenie pracownikowi ds. kadr zapotrzebowania na szkolenie z zakresu ewakuacji osób, w tym osób z ograniczoną możliwością poruszania się w roku 2023 | Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych | bezkosztowe |
| Poprawa dostępności schodów | do 30 czerwca 2022 roku | Weryfikacja sposobu realizacji zadania przez administratora budynku w zakresie montażu kontrastowych oznaczeń krawędzi stopni zgodnie z normą ISO 21542:2011 (pas 5-10 cm, kontrast min. 60 stopni LRV) | Samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych | bezkosztowe |
| Wyznaczenie oraz oznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych | do 30 czerwca 2022 roku | Weryfikacja sposobu realizacji zadania przez administratora budynku w zakresie utworzenia jednego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych i jego oznakowania zgodnie z normami | Samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych | bezkosztowe |
| Zapewnienie oznakowania drogi do wejścia dostępnego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim | do 31 grudnia 2022 roku | 1. Umieszczenie przy bocznym wejściu do budynku informacji wskazującej osobom poruszającym się na wózku drogi do wejścia głównego (informację należy przedstawić w formie obrazkowej np. symbole, strzałki, plany obiektu z zaznaczonym wejściem) 2. Umieszczenie przy wejściu głównym do budynku informacji wskazującej drogę do windy i do DBFO | Samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych | bezkosztowe |
| **Dostępność cyfrowa** |  |  |  |  |
| Podnoszenie dostępności cyfrowej stron internetowych | Zadanie ciągłe | 1. Weryfikacja plików pod kątem dostępności cyfrowej na stronie [www.dbfo.waw.pl](http://www.dbfo.waw.pl): 2. Weryfikacja dokumentów publikowanych na wewnętrznym portalu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pod kontem spełnienia kryterium dostępności cyfrowej | Samodzielne jednoosobowe stanowisko pracy ds. informatyki | bezkosztowe |
| Zapewnienie na stronie internetowej deklaracji dostępności | Do 31 marca 2022 roku | Weryfikacja i aktualizacja deklaracji dostępności na stronie [www.dbfo.waw.pl](http://www.dbfo.waw.pl) oraz na Biuletynie Informacji Publicznej | Samodzielne jednoosobowe stanowisko pracy ds. informatyki/ samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych | bezkosztowe |

**p.o. Dyrektora**

**Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Białołęka**

**m.st. Warszawy**

**/-/Aldona Komorowska**

**Główny specjalista**

**/-/ Marta Wisłocka-Stępniak**